П.2.4. « Жители  обязаны  согласовывать с соседями и с Правлением Товарищества  все планируемые работы на территории домовладения, связанные: с внешней реконструкцией дома/квартиры, земельного участка, ограждений и прочее;  строительством любых строений, как  капитальных, так и временных;  а также иные  виды работ, влияющие на функционирование и состояние  соседних домов /квартир, земельных участков, мест общего пользования  или эстетический вид прилегающей части Поселка».

П.2.5 «Все виды  работ,  упомянутые  в п.2.4 настоящих Правил,  могут производиться  только после согласования   проекта  работ соседями и Правлением ТСЖ. Согласованные проекты работ хранятся у Управляющего и доступны всем жителям Поселка».

Правила  проживания в поселке.

Утверждено

решением Правления ТСЖ «Серебряный бор»

от «___»_____________ 2010 г.

Порядок

строительства   новых  объектов  на  придомовых участках.

Объект:  строение, ограждение, изменение  рельефа,  затрагивающее  участок соседа,  деревья и кусты  вдоль  ограждений,  любое  сооружение  и изменение способное воздействовать на  участок  соседа и вид  фасадной  линии.

Этап 1. Согласование строительства объекта.

1.Виды согласований.

1.1. Для объектов, выходящих на фасадную сторону (поселковые дороги)  требуется  согласование строительства  объекта с Правлением ТСЖ.

1.2.Для объектов на  внутренней  части участка   требуется  согласование строительства  объекта с соседями,  к участкам  которых  будет примыкать объект и утверждение  на  Правлении.

1.3.  По всем объектам согласование с  Управляющим ТСЖ  (влияние на инженерные коммуникации, электромощности и пр.).

2. Порядок согласования.

2.1. Собственник подает заявление – уведомление  на имя управляющего  о намерении построить объект на своем участке и эскизный проект  объекта в  двух экземплярах.

2.2. Управляющий согласовывает  с собственником  список лиц  согласующих  объект  и  передает     ему  план участка. Список  лиц  должен содержать   реквизиты  лиц  с кем требуется провести согласование ( адреса,  ФИО, должности  и  прочее  по необходимости).  Список  оформляется на  листе  плана  участка.

2.2  Эскизный проект должен отражать основные  параметры ( материал, размеры, цвет и пр.),  дизайнерские и технические  особенности объекта.

2.3. План участка  должен содержать  расположение  объекта  на участке и  расстояние до ближайших  ограждений.

2.3.  Собственник  получает согласование у указанных в списке лиц  на  эскизном проекте и плане  участка.  Согласование должно  включать слово «согласовано», ФИО, дату и роспись.

Этап 2. Выполнение работ.

Строительство объекта начинается только после  рассмотрения и утверждения  согласованных документов      Правлением.

- Собственник  подает заявление  управляющему о  проведении строительных  работ.

Заявление должно содержать данные ответственного за  строительство ( ФИО, сотовый телефон),  о  периоде  строительства,   рабочем времени,    список рабочих и автомобилей для допуска на территорию поселка, перечень шумных видов работ (болгарки, перфораторы и пр.) и время их проведения и другую информацию способную  отрицательно  влиять на условия проживания в поселке.

2. Управляющий передает  собственнику  под роспись Правила  проведения  строительных работ в поселке и доводит  до собственника ее  содержание. Правила  содержат основные  требования Правления к  организации строительных работ в поселке  (порядок допуска рабочих и техники на территорию поселка, правила поведения рабочих в поселке,  правила парковки автомобилей, режим работы, о  временных строительных строениях, складирование  материала, строительного мусора, сроки  вывоза  строительного мусора, ограничения по грузоподъемности и габаритам тяжелой техники, временные ограничения по шумным работам, ответственность собственника за  ущерб причиненный  его рабочими имуществу  других собственников и ТСЖ,  и пр.).

Председатель правления                                                            Г.А.Славкин